Приложение 2

к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Речушинского  сельского поселения»

на 2014-2024 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2014-2024 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕЧУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

НА 2014-2024 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Речушинского сельского поселения» на 2014 – 2024 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Речушинское сельское поселение» на 2014-2024 г.г. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Речушинского сельского поселения. |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Речушинского сельского поселения: 1) снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры; 2) обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры; 3) повысить надёжность и качество теплоснабжения; 4) модернизация котельных с переходом на новые технологии; |
| Задачи подпрограммы | 1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий; 2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы; 3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 4) модернизация систем теплоснабжения; 5) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса; 6) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг; 7) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Проведение модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования тыс. руб. В т.ч. по годам реализации: По источникам финансирования 2014г. тыс. руб. 2015г. тыс. руб. 2016г. тыс. руб. 2017г тыс. руб. 2018г тыс. руб. 2019-2024 г. тыс.руб. Всего, тыс. руб. Средства бюджета области Средства местного бюджета Собственные средства предприятия Всего, тыс. руб. 12219,4 12219,4 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; экономию энергетических и иных ресурсов. |
|  | Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Речушинского сельского поселения |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Речушинское сельское поселение» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного  и промышленного строительства

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

4)  модернизация систем теплоснабжения;

5) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

6) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

7) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы.

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизмы реализации подпрограммы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, комплексная программа социально-экономического развития  Речушинского сельского поселения.

Условия реализации мероприятий подпрограммы определяются соглашениями и договорами, заключенными Администрацией поселения

Отчетные данные о реализации подпрограммы и анализ фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы формируются  и передаются  в Администрацию Нижнеилимского района.

Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются организации коммунального комплекса, застройщики.

РАЗДЕЛ 3. Источники финансирования ПОДпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

- привлеченные средства;

- средства поселений;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения  на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации подпрограммы, путем внесения изменений в подпрограмму.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет всех источников финансирования, на период до 2024 года составляет             тыс. руб., структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 1. Объемы требуемых денежных средств финансирования  подпрограммы также представлены в приложении 1 к подпрограмме.

Таблица 1

| № п/п | Исполнители подпрограммы | Общий объем финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Источники финансирования мероприятий на 2014-2024 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | Средства местного бюджета | Средства бюджета области | Собственные средства предприятия | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Речушинское СП | 12219,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

РАЗДЕЛ 4. Основные мероприятия ПОДпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются: модернизация сетей  теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и  застройщиков, осуществляющих строительство объектов  промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении 1 к настоящей программе.

РАЗДЕЛ 5. Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости ее решения ПОДПрограммно-целевым методом.

  - . п. Речушка – реконструкция котельной, ремонт сетей тепловодоснабжения.

В п. Речушка рассмотрено 3 системы теплоснабжения: от котельной «Малой», «Центральной» и «Больничной» котельной. Все котельные дровяные.

5.2.1. Котельная «Малая»

Котельная «Малая» находится в эксплуатации с 1974 г. В этой котельной установлены 2 самодельных котла конструкции Димакова. По своим конструктивным характеристикам котлы «Димакова» имеют низкую эффективность работы, и не большой срок службы. Установленная мощность котельной составляет 0.8 Гкал/ч.

Котельная «Малая» снабжает теплом жилые и общественные здания. Расчетная нагрузка котельной составляет 0.228 Гкал/ч.

Тепловая сеть от котельной выполнена двухтрубной, прокладка труб подземная и надземная в непроходных каналах.

5.2.2. Котельная «Центральная»

Котельная «Центральная» находится в эксплуатации с 1982 г. В этой котельной в 2013 году установлены  4  котла КВр-0,58 (0,5) с ручной подачей топлива.

Тепловая сеть от котельной выполнена двухтрубной, прокладка труб надземная и подземная в непроходных каналах. Часть участков тепловой сети были заменены  в период летнего ремонта 2008 г., в связи  с реконструкцией системы теплоснабжения были переложены части участков тепловой сети в 2009 году, остальные участки тепловой сети эксплуатируются более 20 лет.

В 2009 году была произведена реконструкция теплоснабжения поселка была закрыта котельная «СОШ» все объекты, отапливаемые котельной, были присоединены к Центральной котельной, здание котельной «Малая» находятся в аварийном состоянии.

Часть тепловых сетей имеют участки с заниженной пропускной способностью, часть находится в ветхом состоянии.

Поскольку потребители 2 котельных расположены достаточно компактно, предлагается объединить системы теплоснабжения на базе котельной «Центральная». При этом суммарная расчетная нагрузка котельной составит 2.8 Гкал/ч. Мероприятия, необходимые для реконструкции системы теплоснабжения, приведены ниже.

По котельной  «Центральная»

- Установить 2 пластинчатых теплообменника единичной мощностью 1.5 Гкал/ч.

- Установить вспомогательное оборудование.

- Установить приборы КИП и А: термометры и манометры на подающем и обратном сетевом трубопроводах, на трубопроводе перед котлами; водомер на подпитке и систему защиты.

- Необходимо организовать в тепловой схеме обводную линию котлов, теплообменников для регулирования параметров теплоносителя и обводную линию теплосети (из подающей в обратную перед отключающими сеть задвижками) для обеспечения работы котельной без сети и для регулирования расхода воды в сети

Тепловая сеть

- Осуществить запланированные перекладки сети.

- Провести регулировку тепловой сети.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

После проведения реконструкции котельной и объединения теплосетей

себестоимость тепловой энергии на котельной «Центральная» снизится почти в двое.

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ  ПОДПРОГРАММЫ

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Речушинского сельского поселения является коллегиальным межведомственным органом управления подпрограммой, ответственным за принятие решений по выполнению  подпрограммы, требующих координации взаимодействия структур и организаций поселения, участвующих в подпрограмме.

Комиссия вносит  предложения по корректировке Программы в целом  или отделенных ее разделов для рассмотрения его главой администрации Речушинского сельского поселения.

В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители администрации и организаций коммунального комплекса.

Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация Речушинского сельского поселения и является муниципальным заказчиком подпрограммы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации подпрограммы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- организациями, выбираемыми в порядке установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в подпрограмму для реализации  мероприятий программно-целевым методом.

Систематический контроль за  реализацией подпрограммы осуществляет  глава Речушинского сельского поселения путем ежеквартального сбора от исполнителей подпрограммы информации об объемах выполненных работ.

Глава Речушинского

сельского поселения 	                                       О.А.Короткова

## 8.План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование мероприятий | Количество (пм) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019-2024 г. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Речушинское СП |  |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем тепловодоснабжения |  |
| 1.сети теплоснабжения по ул. Вокзальная от Центральной котельной до ул. Вокзальная 2 | 350 пм 110 пм | Кап. Ремонт модернизация | 2014 2014 | 2600 770 |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Речушка» |
| 4.сети теплоснабжения по ул. Советская | 190пм | модернизация | 2014 |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Речушка» |
| 5.сети теплоснабжения по ул. Советская | 280 пм | модернизация | 2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Речушка» |
| 6.Сеть теплоснабжения от дома №1 ул. Вокзальная к Малой котельной | 342 пм | модернизация | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Разработка схемы теплоснабжения Речушинского СП |  |  | 2013 | 105,00 |  |  |  |  |  | Администрация |
| 8. Корректировка схем теплоснабжения Речушинского СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Обучение в Ростехнадзоре (приемка котельных к ОЗП0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |
| 1. сети водоснабжения от скважины № 3 к скважине № 2 | 600 пм | реконструкция | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Речушка» |
| 2.здание скважины, монтаж системы контроля | 1 здание | Реконструкция Капремонт здания | 2014 г. 2014г. |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Речушка» |
| Мероприятия по модернизации котельного оборудования |
| 3. Капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкция |  |  | 2014 | 8000,68 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Капитальный ремонт котла на малой котельной ул.1-Школьная д. 1 |  |  | 2014 |  | 743,722 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе из средства бюджета области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе собственные средства предпиятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава  Речушинского сельского поселения                                                                             О.А. Короткова

9. МЕРОПРЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСРУКТУРЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАТЬЮ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (СЕБЕСТОИМОСТИ) СОГЛАСНО РАЗРАБОТАННЫМ  ОКК МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПОДПРОГРАММАМ 2014-2024 г.г.

9.1.  Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии (себестоимость тарифа)

на 2014-2024 г.г.

| № п/п | Наименование ОКК месторасполжение | Наименование мероприятий, объекта | Планируемые ремонты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2024 г. |
| 1. | ООО «Теплосервис» | Ремонт теплосети по ул. Советская 110 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка приборов контроля на скважине №1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка приборов учета ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка приборов учета ГВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей. | 743,722 |  |  |  |  |  |
| 2. | ИП Гамзяков | Ремонт (надземная) прокладка теплосети по ул. Таежная 60 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт двух котлов в котельной больницы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт (надземная) прокладка теплосети к дому 51 по ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка приборов учета ГВС |  |  |  |  |  |  |